## Slide 1: Plánovanie projektu 3. prednáška

## Slide 2: Metódy plánovania projektu

## Slide 3: Metódy plánovania projektu
SWOT analýza
  Napomáha výberu nápadov a stanoveniu cieľov
Analýza Stromu problémov – Stromu cieľov
Analýza dotknutých a partnerstva (Stakeholder analýza)
  Osoby a skupiny osôb, ktorých sa to DOTÝKA, ktorých ZÁUJMOM SLÚŽI
  Kľúčovým činiteľom je komunikácia!

## Slide 4: Metódy plánovania projektu
Plánovanie práce a ľudských zdrojov
  Projektový návrh bude jasný, logický a štruktúrovaný
  Zapojenie dotknutých do procesu prípravy je dôležité
Plánovanie indikátorov
  Indikátor outputu, výsledku a dopadu
Logická rámcovej matice (Logframe)
  Projektový návrh bude jasný, logický a štruktúrovaný
  Zapojenie dotknutých do procesu prípravy
  Umožňuje analýzu alternatív

## Slide 5: SWOT analýza
Prostriedok analýzy situácie
Je postavená na popise aktuálnej situácie
Štrukturuje zistenia popisu situácie, poskytuje rámec analýzy
Zakladá postup smerom k stratégii
Triedenie
  Silné stránky (vnútorné - kladné)
  Slabé stránky (vnútorné - záporné)
  Príležitosti (vonkajšie - pozitív)
  Hrozby (vonkajšie - záporné)

## Slide 6: SWOT analýza
Štyri kategórie SWOTu :
Silné stránky (Strengths) –
Vnútorné činitele, + Pozitívne činitele, ktoré dobre fungujú, a ktoré sa dajú ovplyvniť.
Slabé stránky (Weaknesses) –
Vnútorné činitele, - Negatívne činitele, ktoré nefungujú dobre, ale sú ovplyvniteľné v záujme zlepšenia situácie.

## Slide 7: SWOT analýza
Štyri kategórie SWOTu :
Príležitosti (Opportunities) –
Vonkajšie činitele, + Také priaznivé podmienky, ktoré nie sú ovplyvniteľné, ale za ich pomoci sa dajú silné stránky využiť.
Hrozby (Threats) –
Vonkajšie činitele, - Také obmedzenia, negatívne činitele, ktoré nie sú ovplyvniteľné a znižujú šancu na úspech, predstavujú riziko.

## Slide 8: SWOT analýza
ČO JE TO?
Rýchla fotografia zobrazená v tabuľke, ktorá ukazuje aktuálny stav organizácie.
NA ČO JE DOBRÁ?
Pre posudzovateľa projektu sa stávajú jasnými hlavné možnosti rozvoja uchádzajúcej sa organizácie a jeho prípadné ťažkosti

## Slide 9: Stavba SWOT-u
SILNÉ STRÁNKY
(Strengths)
SLABÉ STRÁNKY
(Weaknesses)
PRÍLEŽITOSTI
(Opportunities)
HROZBY
(Threats)
Vnútorné činitele
Vonkajšie činitele
+
-

## Slide 10: SWOT analýza
Možná metóda na prípravu SWOTu
  Pripraví sa v rámci zamestnania v dielni
  Za stanovený časový rámec (napr. na každú kategóriu 10-20 minút) voľný zber nápadov
    V tejto fáze sa nesmie zamietnuť žiaden nápad
  Zúžme okruh pre každú kategóriu na najdôležitejších 6-10 bodov
  Na základe SWOT analýzy môžeme ihneď začať so stanovením strategických cieľov

## Slide 11: SWOT analýza
Typy stratégií založených na priamej SWOT analýze:
Obranná (conversion) stratégia
Skúma slabé stránky čiastkovej oblasti tak, že analyzuje očakávané tendencie, ktoré môžu ďalej rozmnožovať množinu problémov (hrozby). Zo slabých stránok a hrozieb vzniká množina problémov k riešeniu, k zmene ktorých smeruje obranná stratégia.

## Slide 12: SWOT analýza
Typy stratégií založených na priamej SWOT analýze:
2. Útočná (matching) stratégia
počíta so silnými stránkami a buduje na príležitosti, ktoré napomáhajú ich využívaniu.

## Slide 13: SWOT analýza
Typy stratégií založených na priamej SWOT analýze:
3. Stratégia orientovaná na zmenu
Je založená na cieľoch „zameraných na zmeny”, zaradených do štvrtiny priaznivých vonkajších príležitostí a slabých stránok.

## Slide 14: SWOT analýza
Typy stratégií založených na priamej SWOT analýze:
4. Diverzifikovaná stratégia
Diverzifikované procesy založené na spoločnej oblasti hrozieb a silných stránok sú rizikové, proces vyžaduje veľkú obozretnosť.

## Slide 15: SWOT analýza
TÍMOVÁ práca
Príprava SWOT analýzy

## Slide 16: Analýza Strom problémov – Strom cieľov
Metóda človeka - riešiteľa problémov
Poskytuje vhodne definovaný rámec ku strategickému mysleniu
Poskytuje vhodné pole pôsobnosti k realizácii
Spája plánovanie s realizáciou
Ak rozmýšľame správnou logikou, pomáha systematizovať – ak nie, poukáže na tento nedostatok
… a mimochodom je obľúbený metodický prostriedok rozvojových programov EÚ

## Slide 17: Analýza Strom problémov – Strom cieľov
Nájdeme príčinné súvislosti problémov – so všetkým sa môžeme vrátiť k základným problémom - Strom problémov
Problémy vyžadujú odpovede, riešenia
Logická architektúra odpovedí a riešení je rovnaká, ako logická architektúra problémov - Strom cieľov

## Slide 18: Analýza Strom problémov
Analýza problémov
stanovenie predmetu a rámca analýzy
prieskum situácie
stanovenie problémov a odhalenie príčinných súvislostí

## Slide 19: Analýza Strom problémov – Strom cieľov
Realizácia analýzy Strom problémov – Strom cieľov
Postavenie Stromu problémov a Stromu cieľov proti sebe
brainstorming
Načrtnutie problému, minimálne informácie potrebné k pochopeniu vecí v danom tematickom okruhu
Povzbudzovanie účastníkov, aby zosnovali toľko rôznych projekcií problému, koľko je len… (“ako by sa mohlo…”)

## Slide 20: Analýza Strom problémov – Strom cieľov
Realizácia analýzy problémov a cieľov
Výber najpodstatnejšieho problému (“koľkými rôznymi spôsobmi ho vieme …?”)
  autokratickým
  demokratickým spôsobom
rozohriatie: „na čo sa dá ešte použiť?”
Na začiatku treba prečítať problémy, nápady, aby boli pre každého známe
„najbláznivejšie” 2-3 nápady – spraviť ich použiteľnými

## Slide 21: Analýza Strom problémov
Výsledok:
  Rozvetvená stromovitá štruktúra
  Príčinné súvislosti
  Ako súvisia čiastkové problémy s hlavným problémom
  Problémy a príčiny vieme zoradiť do logického radu
  Vytvára obrysy vytýčených cieľov smerujúcich k riešeniu

## Slide 22: Analýza Strom problémov
dôsledok
príčina

## Slide 23: Analýza Strom problémov
Analýza:
Strom problémov napomáha cieľovému vzdelávaniu
Vytýčenie cieľov do budúcnosti, opis pozitívnej udalosti, , ktorej dosiahnutie je prostredníctvom projektových aktivít
Cieľový strom zrkadlový obraz stromu problémov, zmena negatív na pozitívne výsledky
prostriedok-výsledok súvislosť

## Slide 24: Analýza Strom problémov
Podmienka
Výsledok

## Slide 25
Ďakujem za pozornosť!