## Slide 1: Plánovanie projektu 4. prednáška

## Slide 2: Stratégia – analýza
Stratégia - analýza
V rámci daného časového rámca a daných zdrojov sa garantovane dostať od konkrétnej úlohy k hlavnému cieľu
Pomocou stromu cieľov trasa zákroku
Metóda logického rámca má časť analyzačnú a plánovaciu – analyzačná časť sa po strome problémov a cieľov končí analýzou stratégie
Tu sa používa: STAKEHOLDER analýza

## Slide 3: Stratégia – analýza

## Slide 4: Stratégia – analýza
Hľadiská výberu projektu:
Kompatibilita so základnými princípmi a hodnotami rozvoja, teda v žiadnom prípade nemôže byť v rozpore s ďalšími cieľmi a predstavami realizátorov projektu
Realizátor má k dispozícii potrebné vedomosti, informácie a technické podmienky
Sú zabezpečené finančné zdroje, čiže sú k dispozícii vlastné zdroje a v niektorom dotačnom programe je realizácia alebo realizujúca organizácia dotovaná

## Slide 5: Stratégia – analýza
Hľadiská výberu projektu:
Je efektívna, čiže toto cestou sa dosahuje pri vložených zdrojoch najlepší výsledok, resp. vložené zdroje sú pomerné s výsledkami,
Má ťahací, resp. multiplikátorský efekt, teda realizácia indukuje postup aj v ďalších častiach stromu cieľov,
minimalizuje konflikty, teda neindikuje nezhody, neporušuje záujmy iných.

## Slide 6: Stakeholder analýza
Zmapujú sa osoby, skupiny v rámci organizácie a mimo organizácie, ktorých sa týka, ktoré môžu mať naň vplyv, a ktorých záujmom dosiahnutie cieľov slúži.
Ako prvý krok treba vymenovať a roztriediť zainteresovaných, potom treba určiť ich priamy aj nepriamy vplyv na plánovaný projekt, zoradiť ich podľa dôležitosti, a zadefinovať ich kritériá úspechu, resp. ich motivačné možnosti.

## Slide 7: Stakeholder analýza
Hľadiská analýzy:
  Zainteresovaní
  Vonkajší zainteresovaní
  Vnútorní zainteresovaní
  Charakteristiky
  Priamy vplyv
  Nepriamy vplyv
  Dôležitosť
  Kritériá motivácie/úspechu

## Slide 8: Stakeholder analýza
Stakeholder – matica analýzy
Zainteresovaní | Charakteristiky | Priamy vplyv | Nepriamy vplyv | Dôležitosť | Kritériá motivácie/úspechu
Vonkajší zainteresovaní |  |  |  |  | 
Vnútorní zainteresovaní |  |  |  |  | 

## Slide 9: Stakeholder analýza
Typy zainteresovaných:
Spoločnosť – miestne spoločenstvo – vláda
Majitelia – zamestnanci - konkurenti,
Dodávatelia – odberatelia

## Slide 10: Stakeholder analýza
Charakteristika zainteresovaných:
Ich význam je z hľadiska projektu rôzny, ktorý ovplyvňujú priamo alebo nepriamo
Majú úlohu spojky, sú hovorcami, jednateľmi
Sledujú prostredie projektu. Oplatí sa vytvoriť o projekte dobrú mienku smerom „k okolitému svetu”. - Lobing

## Slide 11: Stakeholder analýza
Kroky pri analýze dotknutých :
Identifikácia dotknutých
Zber informácií o dotknutých
Určenie cieľov dotknutých
Analýza silných a slabých stránok dotknutých
Stanovenie stratégie dotknutých
Analýza správania dotknutých
Zoradenie dotknutých podľa významu
Vypracovanie akčného plánu

## Slide 12: Stakeholder analýza
Hodnotenie dotknutých:
Blokujúci Neutrálny Podporný
 |  | veľký
 |  | stredný
 |  | malý
Očakávaný konflikt
Vplyv na zmeny

## Slide 13: Stakeholder analýza
Kto sú partneri?
Osoby a organizácie, ktoré počas prípravy a realizácie projektu spolupracujú. Majú dobre zadefinovanú činnosť a úlohu, ako aj finančný a imateriálny príspevok

## Slide 14: Stakeholder analýza
Budovanie partnerstva
Prečo sú partneri potrební?
Získavanie informácií
Spájanie viacerých odborných vedomostí
Inovácia, zdroj nápadov, nový pohľad
Spätná väzba o vlastnej práci
Možnosť získania nových objednávok, úloh a zdrojov

## Slide 15: Stakeholder analýza
TÍMOVÁ PRÁCA
Príprava Stakeholder analýzy

## Slide 16: Stakeholder analýza
Po analyzačnej časti nasleduje časť plánovacia, čo je vlastne zostavenie logickej rámcovej matice.

## Slide 17: Metóda logickej rámcovej matice (Logframe)
Premisiou metódy je analýza Strom problémov – Strom cieľov
Metóda pozostáva z dvoch prvkov:
– premyslenie projektu: analyzačná fáza slúži koncentrácii na príčiny problému,
– dokumentácia analýzy: fáza plánovania, kedy z projektového nápadu vzniká podrobný projektový plán, vytvorí sa štruktúra logickej rámcovej matice (logframe matrix)

## Slide 18: Metóda logickej rámcovej matice (Logframe)
Metódou logickej rámcovej matice sa podrobne zaoberáme v rámci modulu Manažment projektového cyklu.

## Slide 19: Metóda logickej rámcovej matice (Logframe)
Metódou logickej rámcovej matice sa podrobne zaoberáme v rámci modulu Manažment projektového cyklu.

## Slide 20
Ďakujem za pozornosť!