## Slide 1: Monitorovanie a príprava projektu 3. prednáška

## Slide 2: Príprava projektu
Keď sme vybrali najvyhovujúcejší projekt pre organizáciu, môže nasledovať príprava projektu

## Slide 3: Príprava projektu
Predpríprava projektu
  K príprave projektu je potrebné urobiť nasledovné rozhodnutia:
    Kto je realizátorom
    Partnerstvo – v konzorciu, alebo samostatne súťažme
    Finančné rozhodnutia – celkové náklady, využitie vlastných zdrojov
    Verejné obstarávanie, alebo neverejné obstarávanie
    Aké dokumenty by mali byť pripravené k podaniu

## Slide 4: Príprava projektu
K účasti na súťaži je potrebné pre organizáciu objasniť nasledujúce otázky
  Čo?
  Prečo?
  Kto/S kým?
  Ako?
  Kde?
  Kedy? Dokedy?
  Za koľko

## Slide 5: Príprava projektu
  Čo?
  Všeobecné ciele
  Špecifické ciele
  Výsledky

## Slide 6: Príprava projektu
  Prečo?
  Rozvojový/obchodný strategický plán uchádzača
  Analýza situácie (analýza kontextu, analýza potrieb, SWOT, súhrn problémov)
  Priority/ciele projektu

## Slide 7: Príprava projektu
  Kto/S kým?
  Hlavný uchádzač
  Partneri
  Spolupracujúci partneri
  Dodávatelia/podnikatelia

## Slide 8: Príprava projektu
  Ako?
  Pracovný program
  Pracovné metódy

## Slide 9: Príprava projektu
  Kde?
  Cieľová skupina
  Cieľové pole

## Slide 10: Príprava projektu
  Kedy? Dokedy?
  Doba realizácie
  Harmonogram realizácie (implementácie)

## Slide 11: Príprav projektu
  Za koľko?
  Celkový rozpočet projektu
  Miera dotácie
  Miera/zloženie vlastného vkladu

## Slide 12: Príprava projektu
Kroky prípravy projektu
  Kroky prípravy projektu ukážeme na praktickom príklade prípravy dokumentácie na výzvu turistického projektu
  Príprava štúdie uskutočniteľnosti
  Príprava finančného plánu
  Vyplnenie formulára konkurzu
  Vyplnenie požadovaných príloh, vyhlásení
  Predložené doklady

## Slide 13: Príprava projektu
  Príprava uskutočniteľnej štúdie
Ten projekt, ktorý má povinné prílohy, tie treba vypracovať podľa parametrov udaných smerníc. V prípade, že nemáte vhodný model, treba použiť vzor, ktorý bol publikovaný organizáciou vypisovateľa inde, ako šablónu.

## Slide 14: Príprava projektu
  Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Zhrnutie vedúceho
      Problémy, rozvojové príležitosti a krátke zhrnutie realizovateľnosti navrhovaného riešenia.
    Činnosti majiteľa projektu a jeho predchádzajúce vývoje
      Na základe ukážky činnosti relevantnej prezentácie projektu majiteľa projektu.
      Ukážka podávateľa projektu
      spolupracujúci partneri

## Slide 15: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Položenie základu rozvojového plánu
      Hodnotenie situácie
      Analýza dopytu-ponuky
      Hlavným cieľom analýzy dopytu je, aby určila potenciálnych zákazníkov a spotrebiteľov, zistila ich hlavné charakteristiky a stanovila hlavné prostriedky, ktoré na ne majú vplyv.

## Slide 16: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
Položenie základu rozvojového plánu
      Analýza dopytu-ponuky
      Pri analýze ponuky je cieľom najmä zmapovať súčasnú situáciu, a stanoviť vyhliadky do budúcnosti s prihliadnutím na trendy a možnosti.
      Počas analýzy ponuky sa kladie dôraz aj na profil služieb konkurentov.

## Slide 17: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
Položenie základu rozvojového plánu
      SWOT analýza
        Príprava SWOT analýzy na základe hodnotenia situácie a analýzy ponuky-dopytu, čím sa podloží oprávnenosť danej turistickej atrakcie alebo služby.
      Ciele projektu, očakávané výsledky
        Prezentovanie cieľového systému projektu

## Slide 18: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Vypracovanie realizačného návrhu
      Predstavenie prípadu bez projektu
        Prípad bez projektu je vlastne popis situácie, ktorá by nastala pri neúspechu projektu
      Technický obsah a popis rozvojového plánu
        Stačí krátky a výstižný popis hlavných technických parametrov (činnosť, kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele)

## Slide 19: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Vypracovanie realizačného návrhu
      Technické podmienky prevádzkovania
      Potrebná infraštruktúra, technické vybavenie, komunikačné nároky.
      Personálne podmienky prevádzkovania
        Ľudské zdroje pre nové pracovné miesta, pracovné okruhy, požiadavky

## Slide 20: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Vypracovanie realizačného návrhu
      Spolupracujúci partneri
        Spolupráca medzi partnermi počas realizácie a udržiavania projektu
      Harmonogram činností
        Gant diagram
      Analýza rizík

## Slide 21: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Marketingová stratégia
        Trhové efekty inovatívnych, moderných služieb v destinácii, ich vplyv na konkurencieschopnosť.
      Marketingovo-komunikačná stratégia
        Konkrétne marketingové akcie a konkrétne marketingové prostriedky

## Slide 22: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
Finančná analýza
      Odhad investičných a prevádzkových nákladov projektu
        Investičné náklady
        Prevádzkové náklady
      Odhad príjmov projektu
      Ukazovatele finančnej výkonnosti projektu
      Finančná udržateľnosť projektu

## Slide 23: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Finančná analýza
      Ukazovatele finančnej výkonnosti projektu
        Návratnosť investovaného kapitálu
        Určenie výšky dotácie
      Finančná udržateľnosť projektu
        Udržateľnosť fungovania
      Skúmanie podmienok udržateľnosti

## Slide 24: Príprava projektu
Kapitoly štúdia uskutočniteľnosti
    Obchodný plán
      Podrobný prevádzkový plán, plán udržateľnosti, z hľadiska príjmov a výdavkov

## Slide 25
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!