## Slide 1: Plánovanie projektu 7. prednáška

## Slide 2: Príprava finančného plánu
Časti finančného plánu
Určenie investičných nákladov projektu
Analýza finančnej realizovateľnosti
Hospodárska analýza

## Slide 3: Príprava finančného plánu
Po vypracovaní odborného a technického obsahu projektu môže nasledovať príprava finančného plánu.
Môže byť postavený iba na podrobne premyslené a položkovito vypracované odborné základy.
Približný finančný plán môže viesť k zásadným omylom, k nepodarenému rozpočtu.
Vyžaduje poznatky trhu

## Slide 4: Príprava finančného plánu
Piliermi dôkladného finančného plánovania sú nasledovné:
Dôkladne, podrobne vypracovaný odborný obsah;
Vonkajšie cenové ponuky na dané činnosti ako výsledok prieskumu trhu (v prípade stavebných tendrov odhady nákladov vyžiadané od projektových kancelárií);
Konzultácie s odborníkmi, ktorí sa zúčastnili podobných projektov, skúsenosti k dispozícii.

## Slide 5: Určenie investičných nákladov projektu
Určenie zdrojov
Príprava rozpočtu k realizácii projektu sa začne spočítaním už existujúcich finančných zdrojov.
Zdrojom môžu byť aj vlastné zdroje v hotovosti alebo vo forme viazaného úveru.
Pri plánovaní dotácie ako možného zdroja treba skúmať sumu dotácie a dotačný pomer vybraného projektu.

## Slide 6: Určenie investičných nákladov projektu
Určenie zdrojov
Disponabilné zdroje treba skúmať od prípravnej fázy až po koniec realizačnej fázy.
Vývin finančných zásob
Plánovateľné príjmy
Očakávaný vývoj úverovej spôsobilosti
Harmonogram čerpania dotácie

## Slide 7: Určenie investičných nákladov projektu
Určenie zdrojov
V prípade fixovaného alebo maximalizovaného limitu nákladov pokiaľ v prvom kole prekročíme limit, treba zmeniť činnosti alebo indikátory.
Treba počítať s tým, že podrobný rozpis hlavných položiek rozpočtu môže mať vplyv na výsledky plánovania, môže vyvolať ich nevyhnutnú zmenu.

## Slide 8: Určenie investičných nákladov projektu
Už pri vzniku projektového nápadu musíme mať predstavu o veľkosti očakávaných nákladov
  Skladbu nákladov a ich vnútorné pomery
  Merné jednotky
  Po činnostiach aj spoločne
    množstvá
    Jednotkové ceny
    Celkové náklady.

## Slide 9: Určenie investičných nákladov projektu
Už pri vzniku projektového nápadu musíme mať predstavu o veľkosti očakávaných nákladov
Treba počítať aj s tými nákladmi, ktoré sa do projektu nemôžu započítať, ale môžu sa očakávať. Takéto sú väčšinou „všeobecné” náklady súvisiace s manažmentom, prípadne náklady na obežné prostriedky.
Projektové výzvy obsahujú podrobný rozpis zúčtovateľných a nezúčtovateľných nákladov.

## Slide 10: Určenie investičných nákladov projektu
Náklady treba plánovať na základe týchto princípov:

## Slide 11: Príprava finančného plánu
Časti analýzy finančnej realizovateľnosti
Vývoj finančných tokov projektu, aktuálna situácia financovania
  V porovnaní so statickým rozpočtom financie skúma v ich dynamike
  Miera a splatnosť finančných tokov (cash flow)
Skúmanie finančnej návratnosti
  Metódy diskontovanej cash flow
Skúmanie citlivosti
  Zmeny parametrov modelu

## Slide 12: Príprava finančného plánu
TÍMOVÁ PRÁCA
Príprava finančného plánu projektu

## Slide 13
Ďakujem za pozornosť!